Приложение к письму

от «___» _____2017 № ____-ЛЛ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы» на 31.12.2017.

Целью программы является сохранение и популяризация культурного наследия Югры, привлечение внимания общества к его изучению, повышение качества культурных услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного дела, обеспечение прав граждан на участие              в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 31.12.2017 – 360207,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион – 303497,41тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 56 693,69 тыс. руб.

из федерального бюджета - 16,1 тыс.рублей.

Исполнение составило:

на 31.12.2017 – 354794,73 тыс. рублей, из них:

из бюджета городского округа город Мегион –298 085,13тыс. руб.,

из бюджета автономного округа – 56 693,5 тыс. руб.

из федерального бюджета – 16,1 тыс.рублей

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 31.12.2017 – 98 %, из них:

из бюджета городского округа город Мегион - 98%,

из бюджета автономного округа – 100%.

из федерального бюджета – 100%

Подпрограмма 1 «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям   и информации»:

Объем бюджетных ассигнований на 31.12.2017 год составил 18 826,0 тыс. руб., исполнено 18 013,1тыс.рублей, что составило 100%;

из бюджета городского округа 10 796,6. руб. исполнено10 020,6.рублей, что составило 93%;

Ремонт крыши МАУ"Экоцентру" Ремонт крыши МАУ"Экоцентру" -13.03.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 84 482 руб.) на выполнение ПСД. Работы по контракту выполнены в полном объеме;

МБУ "ЦБС" (ремонт читального зала, замена проводки, установка ограждения крыши)31.03.2017 - заключен муниц. контракт с ООО "СеверСтрой" (на сумму 1 100 136,28 руб.) на выполнение ремонтных работ, доп.соглаш.№1 от 28.06.2017 об изменении цены контракта на сумму 1 075 997,29 руб. Работы выполнены в полном объеме. 30.10.2017 - размещен муниц. заказ (ремонт помещения туалетной комнаты по адресу ул.Садовая 16/1; ремонт кабинета по ул.Заречная 16 "а"), аукцион не состоялся.Перераспределили бюджетные обязательства(протокол заседание комиссии №247 от 20.12.2017).

Восстановление и реконструкция базы отдыха «Югра» (переоформление проекта – освоение лесов) 26.06.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Сухарев А.С. на сумму 49 748,04 руб. (землеустроительные работы). Работы по контракту выполнены в полном объеме.  31.07.2017 - заключен муниц. контракт с ИП Сухарев А.С. на сумму 99 127,14 руб. (землеустроительные работы, участок №2).Контракт не исполнен в связи с приостановление работ.

Ремонт ДК «Сибирь» пгт. Высокий (ремонт системы отопления, помещений, конструкций входной группы, электромонтаж. работы)  24.07.2017 - заключен муниц. контракт с ЗАО "Мегионгорстрой" (на сумму 3 578 125 руб.) на выполнение ремонтных работ. Работы по контракту выполнены. Соглашение о расторжении контракта от 09.11.2017 на сумму 3578072,71рублей.

Строительство мемориального комплекса "Аллея славы"21.08.2017 - заключен муниц. контракт с ЗАО "Мегионгорстрой" (на сумму 5 117 120 руб.) на строительство объекта (заверш. 1-го этапа стр-ва).  Доп.соглашение №1 об изменении цены контракта от 25.12.2017 на сумму 5 429 797,44 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

из федерального бюджета 16,1тыс.руб, исполнено 16,1тыс.руб.

Из окружного бюджета -8013,3 тыс.руб, исполнено 8013,1тыс.руб, что составляет 100%

Подпрограмма 2 «Укрепление единого культурного пространства в городском округе»:

Объем бюджетных ассигнований на 31.12.2017 год составил 6 766,2тыс.руб, исполнено 6 733,0тыс.руб., что составило 100%,

из бюджета городского округа город Мегион –6 466,2тыс.руб. исполнено                   6 433тыс.рублей, что составило 99%,

из окружного бюджета – 300,0 тыс.руб. исполнено –300,0 тыс.руб., что составило 100%.

Подпрограмма 4 «Реализация единой государственной политики в отрасли культура" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014 -2020 годы»:

Объем бюджетных ассигнований на 31.12.2017 года составил 334615,0 тыс. руб., исполнено 330 011,9тыс. руб., что составило 99%;

из бюджета городского округа город Мегион –286 234,61 тыс.руб. исполнено               281 631,53 тыс.рублей, что составило 98,4%,

из окружного округа   48 380,39 тыс. руб. исполнено 48 380,39 тыс.рублей, что составило 100%

Начальник отдела,

главный бухгалтер финансово-

экономического обеспечения.			                                                 Шванова Н.Т.

Денисова Любовь Александровна

59-262