Приложение к письму

от «_5__» ___07__2018 № ____-ТМ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.07.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.07.2018 – 463 804,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 294 098,5 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 169 705,8 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.07.2018 – 119 855,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 43 258,9 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 76 596,7 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.07.2018 – 25,8 %, из них:

из бюджета автономного округа – 14,7 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 45,1 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.07.2018 год составил 457 047,4 тыс. руб., исполнено 116 496,9 тыс. руб., что составило 25,5 %, в том числе из бюджета городского округа 73 938,7 тыс. руб., что составило 44,9%; из бюджета автономного округа исполнено 42 558,2 тыс. руб., что составило 14,6 %.

Мероприятие «1.1.2. Ремонтные работы объектов спорта и спортивных сооружений».

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 198,6  т.р. - решение Думы города №277 от 22.06.2018 (уведомление №152 от 26.06.2018).

СК «Колизей» ремонт фасада 22.03.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "СК" (на сумму 2 190 000 руб.) на выполнение работ по ремонту фасада. Срок выполнения работ по контракту - август 2018 года.

Трасса мотокросса в г. Мегионе 24.04.2018 - размещен муниц. заказ; 11.05.2018 - дата проведения аукциона; аукцион не состоялся (не подано ни одной заявки).

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 167,3 т.р. - решение Думы города №277 от 22.06.2018 (уведомление №168 от 26.06.2018).

16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 31 %. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г.

06.02.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 77 864 руб.) на осуществление авторского надзора. Работы по контракту выполнены в полном объеме.

16.04.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 389 320 руб.) на осуществление авторского надзора. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2018 года.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Уменьшение бюджетных ассигнований на сумму 255,3  т.р. - решение Думы города №277 от 22.06.2018 (уведомление №152 от 26.06.2018).

Объём бюджетных ассигнований на 01.07.2018 год составил 6 756,9 тыс. руб., исполнено 3 358,7 тыс. руб., что составило 49,7 %, в том числе из бюджета городского округа 2658,0  тыс. руб., что составило 53 %; из бюджета автономного округа исполнено 700,7  тыс. руб., что составило 40,2 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год.

Топчий Марина Александровна

5-9489