Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-ЛП

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.03.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.03.2018 – 330 695,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 163 219,9 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 167 475,1 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.03.2018 – 16 930,6  тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 586,4 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 16 344,2 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.03.2018 – 5,1  %, из них:

из бюджета автономного округа – 0,4 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 9,8 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.03.2018 год составил 324 333.8 тыс. руб., исполнено 16 401,0  тыс. руб., что составило 5,1 ,%, в том числе из бюджета городского округа 15 814,6 тыс. руб., что составило 9,7 %; из бюджета автономного округа исполнено 576,4 тыс. руб., что составило 0,4 %.

Документация для размещения муниц. заказа в стадии подготовки, планируемый срок размещения муниц. заказа февраль - март 2018 года.

16.02.2018 - размещен муниц. заказ на выполнение работ по ремонту фасада; 02.03.2018 - дата проведения аукциона; 21.03.2018 - ориентировочная дата заключения контракта; планируемое исполнение контракта - август 2018 года.

16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 29 %. В 2018 году работы по контракту выполнены на сумму 12 933,7 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г.

06.02.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 77 864 руб.) на осуществление авторского надзора. Срок выполнения работ по контракту - апрель 2018г.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.03.2018 год составил 6 361,2 тыс. руб., исполнено 529,6 тыс. руб., что составило 8,3 %, в том числе из бюджета городского округа 529,6  тыс. руб., что составило 10,7 %; из бюджета автономного округа исполнено 0  тыс. руб., что составило 0 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год.

И.о.начальника отдела                                                   	                   Р.С.Муфазалова

Топчий Марина Александровна

5-92-62