Приложение к письму

от «___» _____2018 № ____-ЛЛ

Пояснительная записка

об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. Мегион на 2014-2020 годы» на 01.05.2018.

Целью программы является создание условий населению городского округа                для регулярных занятий физической культурой и спортом, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, повышение качества оказания услуг                в сфере физической культуры и спорта. Обеспечение подготовки спортивного резерва сборных команд городского округа.

Общий объём финансирования программы:

на 01.05.2018 – 458 832,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 292 498,5 тыс. руб.,

из бюджета городского округа город Мегион – 166 333,6 тыс. руб.

Исполнение составило:

на 01.05.2018 –73903,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета автономного округа – 26094,9 руб.,

из бюджета городского округа город Мегион –47 808,3 тыс. руб.

Исполнение на отчетную дату в процентном соотношении (%):

на 01.05.2018 – 16 %, из них:

из бюджета автономного округа – 8,9 %.

из бюджета городского округа город Мегион – 28,7 %.

Подпрограмма 1: «Развитие физической культуры и спорта»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 451 173,5 тыс. руб., исполнено 71599,4 тыс. руб., что составило 15,9 %, в том числе из бюджета городского округа 45704,5 тыс. руб., что составило 28,4%; из бюджета автономного округа исполнено 25894,9 тыс. руб., что составило 8,9 %.

Мероприятие «1.1.2. Ремонтные работы объектов спорта и спортивных сооружений».

СК "Колизей" - ремонт фасада здания 22.03.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "СК" (на сумму 2 190 000 руб.) на выполнение работ по ремонту фасада. Срок выполнения работ по контракту - август 2018 года.

Трасса мотокросса в г. Мегионе (благоустройство территории), 24.04.2018 - размещен муниц. заказ; 11.05.2018 - дата проведения аукциона; 25.05.2018 - ориентировочная дата заключения контракта; планируемое исполнение контракта - август 2018 года.

Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями 16.10.2017 - заключен муниц. контракт с АО "ДСК "Автобан" (на сумму 308 366 368 руб.) на выполнение строительно-монтажных работ. Готовность объекта - 30 %. Срок выполнения работ по контракту - февраль 2019 г. 16.04.2018 - заключен муниц. контракт с ООО "Мегапроект" (на сумму 389 320 руб.) на осуществление авторского надзора. Срок выполнения работ по контракту - декабрь 2018 года.

Подпрограмма 2 «Подготовка спортивного резерва»:

Объём бюджетных ассигнований на 01.05.2018 год составил 7 012,1 тыс. руб., исполнено 2303,8 тыс. руб., что составило 32,9 %, в том числе из бюджета городского округа 2103,8  тыс. руб., что составило 39,9 %; из бюджета автономного округа исполнено 200,0  тыс. руб., что составило 11,5 %. Идет работа по заключению договоров и контрактов для реализации мероприятий, направленных на обеспечение учащихся спортивных школ спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведению тренировочных сборов и участию в соревнованиях. Реализация мероприятий программы осуществляется согласно единого календарного плана на 2018 год.

Начальник отдела                                                   	                                                 Н.Т.Шванова

Топчий Марина Александровна

5-92-62